## Slide 1: A Geometric Drawing Program Esame di Software Architecture Design Week 7/05- 13/05 Fase di PreGame
Prodotto dal Gruppo05:
Apicella Antonio 0622702531
Celano Benedetta Pia 0622702558
Cuomo Carmine 0622702688
Guerra Simone 0622702675
Docente:
Pierluigi Ritrovato
Anno Accademico 2024/2025

## Slide 2: Attività svolte
1.
Environment Configuration and Team Organization
3.
Definizione AC ad alto livello
2.
Stesura delle User Stories
4.
Prioritizzazione delle User Stories
Product Owner Side
5.
Stima degli story points
6.
Definition of Done e Mockup preliminare
9.
Definizione dei tasks
7.
Design Architetturale
8.
Sprint Backlog e stima della team velocity
Team Side

## Slide 3: Environment Configuration
1
Discord: per le call di daily scrum
IntelliJ: come IDE per l’implementazione
Junit: per l’automatizzazione dei test (version 5)
JavaFX: per curare la GUI (version 24) Java: linguaggio di programmazione (JDK 23)
Google Doc & Google Sheets:
Per la stesura dei documenti e dei grafici
Draw.io: per i class diagram ed altri grafici (ove necessari)
Trello: per il tracking
e lo stato di avanzamento
del progetto
Scheduling degli incontri
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì

## Slide 4: Product Owner side
2
19 user stories per le prime due sprint,
fino all’epica per la funzionalità di zoom.
3 Livelli di Priorità
0 -> Alta
1 -> Media
2 -> Bassa
I colori sono stati scelti in accordo all’urgenza della US e dunque della funzionalità.

## Slide 5: Team side
3
Team Velocity stimata: 38
Stima degli story points e Planning Poker con la sequenza di Fibonacci

## Slide 6: Definition of Done
Per la definizione di Done gli elementi sono stati raccolti nelle seguenti categorie:
Requisiti Funzionali
Scelte di Design
Qualità del codice
Test e validazione
Documentazione
Interfaccia utente
Mockup Preliminare
Guida all’uso
Zoom
Salva,
Nuovo,
Carica

## Slide 7: Design Architetturale: MVC
Model
Gestisce le forme e le loro proprietà
Controller
Interpreta gli input dell’utente (clic, trascinamenti ecc..)
View
GUI realizzata mediante JavaFX
Manipola
Renderizza
Mostra
Manda richieste